Pakkumise kutse.







märts, 2007a.

Pakkumise objekt:

Õle 28/Nabra 8 maja katusekorruse väljaehitus korterite laiendusena.

Palume Teil koostada hinnapakkumine vastavalt allolevatele dokumentidele:

1) käesolev Pakkumise kutse, 

2) Tööde loetelu (vt. Õle 28 pööningu hinnaküsimise alus.xls)  

3) Projektdokumentatsioon (Katusekorruse eskiisprojekt Õle 28/Nabra 8, Tallinn.; Karl Mänd; joonised GP-1, F-1, F-2, AE-0, AE-1, AE-2, AE-3, AE-4, AE-5, AE-6, AE-7, AE-8 ja AE-9).

Tööde teostamise aeg:

mai-august 2007a.

Tööde lühikirjeldus:

· Lammutatakse vana katusekonstruktsioon; ehitatakse uus, soojustatud katusekonstruktsioon k.a vitskapid ning otsakelp pöörates tähelepanu detailidele (vt. joonised AE-8 ja AE-9).

· Laotakse/parandatatkse tulemüür ning korstnaotsad.

· Ehitatakse vaheseinad ja must põrand k.a trepiaukude ning õhuruumide tegemine pööningu põrandasse. Ei pea sisaldama treppide maksumust.

· Paigaldatakse avatäited (katuseaknad, aknad).

· Teostatakse eriosatööd.

Töö tulemuseks on kolme korteri laiendamine pööningukorrusele ilma siseviimistlustöödeta.

Märkused:

· Pakkuja ülessandeks on Täielik tööde loetelu koostamine ning töömahtude kalkuleerimine.

· Kaasasolevas Tööde loetelus (vt. Õle 28 pööningu hinnaküsimise alus.xls) on toodud põhitööd st. antud loetelu ei pruugi sisaldada kõiki vajaminevaid töid. Teiepoolne hinnapakkumine peab sisaldama ka töid mida Tööde loetelus toodud ei ole, kuid on vajalik teostada lähtuvalt Projektdokumentatsioonist.

Lisainfo saamiseks palun pöörduda:
Jüri Altnurme
50 57 354

Jan Plaan
51 17 996

Marko Mägi
50 59 992

koostas:

Jüri Altnurme

