KEILA VALLAVALITSUS

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimine

EHITUSTÖÖDE TELLIMISE

PAKKUMISE KUTSE

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimine

PAKKUMISE KUTSE I OSA.

JUHISED PAKKUJAILE

SISUKORD

1.	Üldist	3

2.	Pakkuja kvalifitseerimise tingimused ja pakkuja konkursilt kõrvaldamine	4

3.	Töövõtulepingu sõlmimisel Töövõtja spetsialistidele esitatavad nõuded	5

4.	Pakkumise maksumuse väljendamise viis ja rahaühik	5

5.	Pakkumise vormistamise keel	6

6.	Pakkuja poolt esitatav tehniline pakkumine	6

7.	Pakkumise jõusoleku tähtaeg	6

8.	Pakkumise tagatis	6

9.	Pakkumise esitamine	6

10.	Kõikide pakkumiste tagasilükkamine	8

11.	Töövõtulepingu tingimused ja sõlmimine	8

Lisad:

Lisa 1: Pakkumisvormid

PAKKUMISE KUTSE

Lugupeetud _____________________________

Keila Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada pakkumine Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustöövõtu lepingu sõlmimiseks.

PAKKUMISE KUTSE I OSA: JUHISED PAKKUJAILE

## Üldist

1.1. Konkursi nimetus ja lühiiseloomustus:

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd.

Töövõtjal tuleb projekteerida ja ehitada:

- Puurkaev-pumpla hoone olemasolevale Klooga aleviku puurkaevule nr. 14195.

- Veetöötlus-, elektri- ja automaatikaseadmed.

- Uus süvaveepump.

- II astme pumpla.

- Sulg- ja reguleerarmatuurid ning hoonesisesed torustikud.

- Töödeldud vee reservuaarid 2x90 m3.

- Puurkaev-pumpla sisekanalisatsioon koos 6 m3 kogumismahutiga..

- Töödeldud vee suunamiseks ühisveevõrku 30 m toru ja ühenduse väljaehitamine.

- Olemasoleva elektrikaabli ümbertõstmine (vajadusel asendamine) ja ümberühendamine.

- Piirdeaed ümber sanitaarkaitsetsooni.

- Katsetused, häälestamine ja testimine.

Vajadusel tuleb teostada geodeetilised mõõdistused.

Tööde täpsem maht selgub pakkumise kutse III osast Töökirjeldus ja IV osast Töömahuloend.

1.2. Tellija nimi ja andmed:

Keila Vallavalitsus

Paldiski mnt 21

76606 Keila

1.3. Tellija kontaktisik, kelle käest on võimalik pakkumise kutse sisu kohta saada täiendavat teavet:

Valdo Liiv; OÜ EL Konsult; tel. 50 100 36, e-post valdo@elkonsult.ee

Meelis Bauman; Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, 76606 Keila; tel.  6780665, e-post: meelis.bauman@keilavald.ee.

Pakkujad võivad esitada küsimusi ja lisateabe taotlusi. Küsimuse juures tuleb ära märkida küsimuse esitaja nimi, ettevõtte nimetus, aadress jt kontaktandmed.

Küsimused ja lisateabe taotlused tuleb esitada kirjalikult, faksi või e-posti teel.

1.4. Rahastamisallikad:

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keila vald.

1.5. Pakkumise kutse.

Pakkumise kutse koosneb järgmistest osadest:

  - I Osa. Juhised pakkujaile.

  - II Osa. Lepingu tingimused.

  - III Osa. Töökirjeldus (Üldtingimused ja Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimise eelprojekt).

  - IV Osa. Töömahuloend.

  - Lisad. Geodeetiline alusplaan. Geoloogilised andmed – puurkaevude arvestuskaardid.

1.6. Suhtlemine isikutega, kellele on väljastatud pakkumise kutse.

Suhtlemisel isikutega, kellele on väljastatud pakkumise kutse, kasutab Tellija neid kontaktandmeid (kontaktisik, postiaadress, e-posti aadress, telefoni ja faksi number), mille isik on Tellijale teatavaks teinud. Tellija ei vastuta faksi- ja elektronpostside toimimisel esineda võivate Tellijast sõltumatute häirete eest.

1.7. Ajakava.

Konkursi ja lepingu täitmise esialgne ajakava on järgmine:

Pakkumiste esitamine: 18. august 2008 kell 13.00

Projekteerimis-ehitustööde eeldatav Alustamiskuupäev – 01. september 2008.

Projekteerimis-ehitustööde Täitmisaeg: 120 päeva; lisandub 2-aastane garantiiperiood (Puudustest Teatamise Ajavahemik).

1.8. Pakkumiseelne koosolek

Tellija korraldab 22. juulil 2008 kell 13.00 pakkumiseelse koosoleku Keila Vallavalitsuse volikogu saalis, Paldiski mnt 21, 76606 Keila, kus pakkujate esindajail on võimalik esitada küsimusi. Koosolek protokollitakse.

## Pakkuja kvalifitseerimise tingimused ja pakkuja konkursilt kõrvaldamine

2.1. Tellija eeldab, et pakkuja on täielikult kvalifitseeritud pakkumise kutses kirjeldatud Tööde õigeaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks ning tal on olemas piisavad tehnilised ja rahalised vahendid töövõtulepingu täitmiseks.

2.2. Tellija eeldab, et pakkujal puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolud. Tellija kõrvaldab konkursilt mis tahes ajal isiku, kelle puhul ilmneb eelnimetatud asjaolude esinemine ja/või kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud.

2.3. Pakkujal (iga ühises pakkumises osalejal) tuleb koos pakkumisega esitada:

2.3.1. Kirjalik kinnitus riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta (vorm III).

2.3.2. Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta. Tõend peab olema välja antud mitte varem kui 30 päeva enne pakkumiste esitamise tähtaega.

2.4. Juhul, kui pakkumisele alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistri registrikaardile kantud juhatuse liikmed, esitab pakkuja koos pakkumisega volikirja, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi  pakkumisele allakirjutamiseks; järgida vormi IV Lisas 1.

## Töövõtulepingu sõlmimisel Töövõtja spetsialistidele esitatavad nõuded

(märkus: sarnaseks ehitusprojektiks ja -tööks käesolevas pakkumise kutses loetakse puurkaev-pumplate ja/või joogiveepuhastite ehitus- ja rekonstrueerimistöid)

Töövõtja spetsialistide ja ehitustööde ning projekteerimise teostamise eest vastutavate isikute (võtmeisikute) haridus ja erialane kvalifikatsioon peab vastama järgmistele tingimustele:

- Projektijuhil peab olema vähemalt kutsekeskharidus tehnikaalade õppesuunal või arhitektuuri ja ehituse õppesuunal, osalenud vähemalt kahes sarnaste ehitustööde projektis projektijuhina või abiprojektijuhina; eesti keele oskus kõnes ja kirjas väga heal tasemel; arvuti kasutamise oskus.

Juhul, kui Tellija teeb pakkujale ettepaneku sõlmida Töövõtuleping, esitab pakkuja projektijuhi kohale kavandatava isiku CV, millest selgub eeltoodud nõuetele vastavus, ning erialast väljaõpet tõendava dokumendi koopia (õppeasutuse diplomi koopia).

- Projekteerimiseksperdil peab olema vähemalt magistrikraad tehnikaalade õppesuunal või arhitektuuri ja ehituse õppesuunal, viimase 10 aasta jooksul omandatud vähemalt 5-aastane sarnaste ehitusprojektide projekteerimise kogemus; vähemalt 3 sarnaste ehitustööde projekteerimise projektijuhtimise kogemus; eesti keele oskus kõnes ja kirjas väga heal tasemel.

Juhul, kui Tellija teeb pakkujale ettepaneku sõlmida Töövõtuleping, esitab pakkuja projekteerimiseksperdi kohale kavandatava isiku CV, millest selgub eeltoodud nõuetele vastavus, ning erialast väljaõpet tõendava dokumendi koopia (õppeasutuse diplomi koopia).

## Pakkumise maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

4.1 Pakkumise maksumuse rahaühikuks ja lepingu rahaühikuks on eesti kroon, s.t. pakkumise hinna võib esitada ja pakkumise kutse IV osas toodud Töömahuloendi võib täita ainult kroonides.

4.2. Pakkumise maksumus tuleb väljendada kogumaksumusena koos käibemaksuga ning ilma käibemaksuta. Hinnapakkumiseks kasutada Lisas 1 esitatud pakkumisvormi (Vorm I) koos selle juurde kuuluva Lisaga (Vorm II). Pakkumise maksumus tuleb esitada numbrites ja sõnades; erinevuse puhul numbrites ja sõnades väljendatud pakkumise maksumuse puhul loetakse õigeks sõnades väljendatud pakkumise maksumus.

4.3. Pakkuja poolt esitatud pakkumise maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks, katsetamiseks, tellijale üleandmiseks ning kõikide puuduste kõrvaldamiseks, koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga.

## Pakkumise vormistamise keel

Pakkumine tuleb vormistada eesti keeles.

## Pakkuja poolt esitatav tehniline pakkumine

Lisaks hinnapakkumisele peab pakutavate projekteerimis- ja ehitustööde kirjeldamiseks pakkumises olema esitatud alljärgnev informatsioon ja dokumendid:

- Tööprogramm (mitte enam kui 10 lk A4-formaadis), koos põhiliste toimingute kirjeldustega, mis kirjeldavad toimingute järjekorra, projekteerimistööd; metoodika kirjeldus ehitus- ja rekonstrueerimistööde teostamisel (vajadusel koos joonistega). Peamiste seadmete ja materjalide kirjeldus ja tarnijad. Projekteerimise ja tööde teostamise graafik (soovitavalt MS Project) kõikide tähtsamate tööetappide äranäitamisega – projekteerimistööd, ettevalmistustööd, toruehitustööd, teiste rajatiste ehitus- ja rekonstrueerimistööd, vajadusel tänavakatte taastamistööd ja haljastustööd. Kasutada Lisa 1 Vorm V.

- Lepingu täitmise organisatsiooni skeem. Ühispakkumise korral tööjaotus partnerite vahel, nende vastutus ning koostöö korraldus. Kasutada Lisa 1 Vorm V.

## Pakkumise jõusoleku tähtaeg

Pakkumine peab olema jõus vähemalt 60 päeva jooksul  alates pakkumiste esitamise tähtpäevast.

## Pakkumise tagatis

Pakkumise tagatis ei ole nõutav.

## Pakkumise esitamine

9.1. Pakkumine tuleb esitada kirjalikus vormis paberkandjal. Elektroonilisel teel ja/või faksiga esitatud pakkumised ei osale konkursis.

9.2. Tellija ei aktsepteeri osalisi pakkumisi. Variantide esitamine ei ole lubatud.

9.3. Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

9.4. Pakkumiste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg:

Koht: Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, 76606 Keila.

Tähtpäev: 18. august 2008.a.

Kellaaeg: 13:00

Pakkumine tuleb esitada kas ametlikku postiteenust kasutades tähitud postisaadetisega või Keila Vallavalitsusse toimetades (sealhulgas kiirkullerteenusena).

9.5. Pakkumise vormistamine.

Esitada tuleb pakkumise üks originaal (tiitelleht varustatud märkega „ORIGINAAL”) ja üks koopia (tiitelleht varustatud märkega „KOOPIA”).

Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult ja ühes kinnises pakendis. Pakendil peab olema järgnev informatsioon:

Pakkuja nimi.

Pakkumine Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks.

Kui pakend ei ole varustatud nõuetekohaselt andmetega, ei vastuta Tellija pakkumise võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumise enneaegse avamise eest.

Pakkumise originaali kõik leheküljed peavad olema allkirjastatud pakkuja volitatud esindaja poolt.

Erinevuste puhul originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal.

Pakkumise originaal ja koopiad peavad olema komplekteeritud ja köidetud vähemalt kiirköitjas ning kirjutatud arusaadava ning mittekustutatava kirjaga. Pakkumise kõik leheküljed tuleb nummerdada.

9.6. Pakkumise struktuur.

Pakkumise soovituslik järjestus (eraldada vahelehtedega):

a) Pakkumisvorm, vt. Lisa 1, Vorm I.

b) Lisa, vt. Lisa 1, Vorm II.

d) Tehniline pakkumine, vt. Lisa 1, Vorm V.

e) Täidetud Töömahuloend.

f) Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta.

g) Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta, vt. Lisa 1, Vorm III.

h) Volikiri, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi  pakkumisele allakirjutamiseks (Juhul, kui pakkumisele alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistri registrikaardile kantud juhatuse liikmed); järgida vormi IV Lisas 1.

i) Ühise pakkumise korral konsortsiumi liikmete poolt allkirjastatud eelleping või kavatsuste protokoll ning volikirjad.

9.7. Ühisele pakkumisele peab olema lisatud konsortsiumi liikmete poolt allkirjastatud eelleping või kavatsuste protokoll, mis fikseerib, et kõik konsortsiumi liikmed vastutavad juriidiliselt, ühiselt ja üksikult Töövõtulepingu täitmise eest, ning et juhtliikmel on õigus saada ja anda instruktsioone kõigi liikmete jaoks ja nimel ja et lepingu täitmise, sealhulgas maksete tegemise kohustus lasub konsortsiumi juhtliikmel. Koos eellepingu või kavatsuste protokolliga  tuleb esitada kinnitus selle kohta, et ühispakkujatega Töövõtulepingu sõlmimisel sõlmivad nad omavahel seltsingulepingu Töövõtulepingu täitmiseks. Ühispakkujad esitavad koos pakkumisega volikirja oma esindaja määramiseks konkursil osalemisega, Töövõtulepingu sõlmimisega ning täitmisega seotud toimingute tegemiseks (nimetatud volitus võib olla vormistatud ka eellepingus või kavatsuste protokollis). Tellijaga suhtleb konkursi ajal ainult ühispakkujate juhtliige.

9.8. Pakkumise muutmine või tagasivõtmine.

Pakkuja võib oma pakkumise enne pakkumiste esitamise tähtaega tagasi võtta. Selleks peab pakkuja esitama Tellijale vastava teatise samas vormis, milles oli esitatud pakkumine. Kui pakkuja esitab uue pakkumise, ei muutu tema poolt eelnevalt esitatud pakkumine kehtetuks, kui ta ei ole seda vastava teatisega tagasi võtnud.

Kõik käesoleva konkursi alusel esitatud pakkumised kuuluvad Tellijale. Pakkujatel ei ole õigust nõuda oma pakkumiste tagasisaamist.

9.9. Pakkumine on konfidentsiaalne.

9.10. Tellija ei kompenseeri pakkumise ettevalmistamise ja esitamisega ning pakkumises osalemisega seotud kulusid.

## Kõikide pakkumiste tagasilükkamine

Tellija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumised, kui:

- Kõikide pakkumiste maksumused ületavad Töövõtulepingu eeldatava maksumuse ning Tellija ei leia täiendavaid vahendeid hanke elluviimiseks.

- Töövõtulepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Tellijast sõltumatutel põhjustel.

## Töövõtulepingu tingimused ja sõlmimine

11.1. Töövõtulepingu osad on (prioriteetsuse järjekorras, prioriteetseim esimesena):

Lepinguvorm (Kokkulepe, antud pakkumise kutse II osas).

Pakkumisvorm koos Lisaga (antud pakkumise kutse I osas, Vorm I ja Vorm II).

Lepingu eritingimused (antud pakkumise kutse II osas).

Lepingu üldtingimused: FIDIC Lepingu lühivorm (esimene väljaanne 1999).

Töökirjeldus (antud pakkumise kutse III osas).

Täidetud Töömahuloend (tabelid antud pakkumise kutse IV osas).

Töövõtja pakkumine (v.a. pakkumisvorm koos Lisaga).

11.2. Töövõtulepingu sõlmimisele võivad eelneda läbirääkimised. Läbirääkimiste tulemusena selgitatakse välja majanduslikult soodsaim pakkumine, mille alusel sõlmitakse Töövõtuleping.

11.3. Ostja jätab enesele õiguse vähendada töömahtusid.

11.4. Veebilehel http://www.kik.ee/?op=body&id=23 on antud nõuded SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt rahastatavate projektide kajastamise kohta; Töövõtja on kohustatud neid nõudeid järgima.

Lisa 1: Pakkumisvormid

Lisa 1. Pakkumisvormid.  Vorm I. Pakkumine

PAKKUMINE

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimine.

Tellija: Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, 76606 Keila

- Kinnitame, et oleme tutvunud pakkumise kutse ja sellele lisatud dokumentidega ning Tellija poolt väljastatud lisainformatsiooniga Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimise teostamiseks ja kinnitame, et nõustume täielikult Tellija poolt esitatud tingimustega.

- Kinnitame, et võtame üle kõik pakkumise kutses ja selle lisadokumentides esitatud tingimused.

- Kinnitame, et meie kvalifikatsioon vastab täielikult pakkumise kutses kirjeldatud Tööde iseloomule ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelnimetatud Tööde teostamiseks.

- Teeme pakkumise Töö tegemiseks ja lõpetamiseks ning kõigi puuduste kõrvaldamiseks.

- Meie pakkumise hind eelpoolnimetatud Töö teostamiseks on:

______________________________ krooni, millele lisandub 18% käibemaks ___________ krooni, kokku ____________________ krooni.

- Kinnitame, et meie poolt pakkumisele lisatud Töömahuloend on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et Töömahuloendi mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumine tagasi.

- Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumisvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumise osa.

- Käesolev pakkumine on jõus 60 päeva alates pakkumiste esitamise tähtpäevast.

- Meie pakkumise aktsepteerimisel ja lepingu sõlmimisel hangime ettenähtud Täitmistagatise, alustame Tööga nii kiiresti kui mõistlikult võimalik ning teostame Töö Täitmisaja jooksul vastavuses Lepingu dokumentidega.

- Saame aru ja aktsepteerime, et Tellija pole kohustatud aktsepteerima ühtegi Tööle tehtud pakkumist, sh ka madalaima hinnaga pakkumist.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)			(nimi)			(amet)

volitatud sellele pakkumisele alla kirjutama _________________________ nimel.

Pakkuja rekvisiidid:

(pakkuja nimi, registrinumber, aadress)

Lisa 1. Pakkumisvormid.  Vorm II. Lisa

LISA

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimine.

Tellija: Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, 76606 Keila

Märkus:

Pakkuja peab täitma tühjad kohad LISAS

| Üksikasi | Alapunkt | Andmed |
| --- | --- | --- |
| Lepingusse kuuluvate dokumentide loetelu pädevusjärjestuses Dokument (a) Kokkulepe (b) Pakkumine koos Lisaga (c) Eritingimused (d) Üldtingimused (e) Töökirjeldus (f) Töömahuloend (g) Töövõtja pakkumine (v.a. pakkumisvorm ja Lisa) | 1.1.1 | Dokumendi tähistus Töövõtuleping Pakkumisvorm, Lisa Eritingimused Üldtingimused Töökirjeldus Töömahuloend Töövõtja pakkumine |
| Täitmisaeg | 1.1.9 | 120 päeva |
| Kohaldatav õigus | 1.4 | Eesti Vabariigi õigus |
| Keel | 1.5 | eesti keel |
| Ehitusplatsile juurdepääsu võimaldamine | 2.1 | Alustamiskuupäeval |
| Volitatud isik | 3.1 | Koit Kelder Keila Vallavalitsus Paldiski mnt 21, 76606 Keila |
| Tellija esindaja nimi ja aadress | 3.2 | Tellija teavitab Töövõtjat eraldi |
| Töövõtja esindaja nimi ja aadress | 4.2 | (täidab pakkuja) |
| Täitmistagatis: Suurus Vorm | 4.4 4.4 | 10% Kokkuleppe summast; 2% Kokkuleppe summast Puudustest teatamise ajavahemikul Panga garantiikiri; peab sisaldama tingimust „väljamakse esimesel nõudmisel” |
| Nõuded Töövõtja projektlahendile | 5.1 | Töövõtja koostab tööprojekti Detailsed nõuded Töövõtja projeklahendile (tööprojektile) on antud Töökirjelduses |
| Tööprogramm: Esitamise tähtaeg Tööprogrammi vorm | 7.2 7.2 | 7 päeva jooksul Alustamiskuupäevast Täiendatud, ajakohastatud ja detailne Tehnilises pakkumises sisaldunud tööprogramm. Esitada kirjalikult ning digitaalselt (*.doc, *.xls, *.mpp) |
| Täitmisaja ületamisel tasutav summa | 7.4 | 0,1% Kokkuleppe summast päevas kuni 10%-ni Kokkuleppe summast |
| Puudustest teatamise ajavahemik | 9.1 ja 11.5 | 730 päeva alates Alapunktist 8.2 tuleneva teate koostamise päevast |
| Muudatuste protseduur | 10.2 | Lepingupoolte vahel kokkulepitud kogusummana |
| Tööde hindamine: Kogusumma koos töömahuloendiga | 11.1 | Tööde hindamine toimub pakkumise töömahuloendi alusel |
| Materjalide ja Sisseseade maksumuse osakaal | 11.2 | Ei kohaldata |
| Kinnipeetava summa protsent | 11.3 | 5% Kokkuleppe summast |
| Tasumise valuuta | 11.7 | 100% eesti kroonides |
| Intressimäär | 11.8 | 0,1% vahemakse summast päevas |
| Kindlustus: | 14.1 |  |
| Kindlustuse esitamise ajad: (a) kindlustuse olemasolu tõendamine (b) vastavad poliisid |  | Alustamiskuupäeval 14 päeva pärast Alustamiskuupäeva |
| Kindlustuskaitse tüüp |  | CAR kindlustus |
| Kolmanda isiku kindlustuse miinimumsumma |  | 500 000 EEK ühe juhtumi kohta, piiramata juhtumite arvuga |
| Töövõtja omavastutuse ülempiir |  | 50 000 EEK |
| Arbitraaž | 15.3 | Ei kohaldata |

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi: ______________________

Allkiri ______________________

Kuupäev: ___________________

Lisa 1. Pakkumisvormid.  Vorm III. Pakkuja kinnitus riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.

(esitab iga ühises pakkumises osaleja)

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimine.

Tellija: Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, 76606 Keila

Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolud.

Märkused: ______________________________________________________

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi: ______________________

Allkiri ______________________

Kuupäev: ___________________

Lisa 1. Pakkumisvormid. Vorm IV. Volikiri

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimine.

Tellija: Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, 76606 Keila

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumist ülalnimetatud hankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi: ______________________

Allkiri ______________________

Kuupäev: ___________________

Lisa 1. Pakkumisvormid. Vorm V. Tehniline pakkumine

Klooga puurkaev-pumpla rekonstrueerimine.

Tellija: Keila Vallavalitsus, Paldiski mnt 21, 76606 Keila

- Tööprogramm (mitte enam kui 10 lk A4-formaadis), koos põhiliste toimingute kirjeldustega, mis kirjeldavad toimingute järjekorra, projekteerimistööd; metoodika kirjeldus ehitus- ja rekonstrueerimistööde teostamisel (vajadusel koos joonistega). Peamiste seadmete ja materjalide kirjeldus ja tarnijad. Projekteerimise ja tööde teostamise graafik (soovitavalt MS Project) kõikide tähtsamate tööetappide äranäitamisega – projekteerimistööd, ettevalmistustööd, toruehitustööd, teiste rajatiste ehitus- ja rekonstrueerimistööd, vajadusel tänavakatte taastamistööd ja haljastustööd.

- Lepingu täitmise organisatsiooni skeem. Ühispakkumise korral tööjaotus partnerite vahel, nende vastutus ning koostöö korraldus.