Tööde nimekiri

- tänavakivide paigaldus ja sellega kaasnevad tööd

- Vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd

- Välisseinte soojustamine (saepuru vahetada villa vastu + tuuletõke), vaja ka lisada lisatalad ja voodrilaua vahetus

- Akende vahetus (olemas olevad asendada puit-alumiinium akende vastu)

- Välisukse vahetus

- Garaaži põranda valamine

- Esimese ja teise korruse põrandakatte vahetus ja soojustus(pool esimese korruse põrandat soojustatud, vaja ka lisatalasid)

- Vannitoa remont (vahetada põrandaplaadid ja seinaplaadid ja kogu santehnika, uus lagi,tekitada uks garderoobi. Garderoobi väljaehitamine garaaži

- Teisele korrusele tubade väljaehitamine (kaks tuba,olemas olevas osas)

- Lammutustööd vajalikus koguses

- Uue osa väljaehitamine vastavalt projektile

- Elektrikaablite vedamine ja torustike vedamine ning ühendamine

- Viimistlustööd

- Õhksoojuspumba eemaldus ja paigaldus

- projekti muudatused:

  - uues osas tänava poolsele katusele tulevad päikesepaneelid, terves ulatuses (roofit.solar)

  - aknad tulevad puit-alumiinum aknad

  - rõdu tuleb sama lai, kui on maja ots

  - rõdu pikkus tuleb tänavakividega samale kaugusele, ilmselt vajab ka listoestust keskele

  - põrandad osb plaat + naturaalparkett

Kalkulatsioon kogu projektile, välja tuua tööde ajakava, mis aja jooksul valmis saab.