............ on läbi viimas hanget, leidmaks parimat pakkujat Märjamaa .........................., parkla uuendamiseks/paigaldamiseks ja sealt sadevee ärajuhtimiseks haljasalale.

Üldandmed:


Pakkumine peab sisaldama:

.............. parkla sissesõidu ja maja taga asuva parkla osalise renoveerimistööde maksumus, vastavalt pakkumise lisas olevale tehnilisele kirjeldusele.

- Olemasoleva asfaltkatte freesimine vastavalt vajadusele

- Olemasoleva kiviparketi koristus, aluse ettevalmistustööd

- Äärekivi hankimine ja paigaldamine

- Asfalteerimine

- Sadevee ära juhtimine haljasalale

Kõikide vajalike lubade vormistamine, tehniliste tingimuste ning nende kooskõlastamine vajalikes ametkondades, kõikide ehitamiseks ning kasutamiseks vajalike dokumentide vormistamine ja vajadusel uuendamine on Pakkuja kohustus.

Ehitustööde teostamise aeg:
3 kvartal 2024
NB! Täpsem tööde ajagraafik on poolte kokkuleppel

Lisatud objekti alusdokumendid:

- Kutse ............... parkla renoveerimiseks 2.docx

- Tehniline kirjeldus ........... parkla rekonstrueerimine.docx

- .................. parkla_lisad.xlsx

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki Eestis kehtivaid seaduseid, määruseid jm. õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

Pakkumusega seotud riskid:
Pakkumusega seotud kulusid ei hüvitata. Tegeliku olukorraga tutvumine, riskide tuvastamine, pakkumusdokumentidest tulenevate võimalike vastuolude väljaselgitamine kuulub Pakkuja kohustustesse.

Pakkumuse esitamine:
Pakkumus esitada Pakkuja alusdokumendil „................ parkla_lisad.xlsx“

Pakkumise tähtaeg:
Teie pakkumist ootame hiljemalt 15.08.2024.a. kell 15:00
Pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva.

Hankeleping:
Parima pakkumuse esitajaga sõlmitakse hankeleping. Hankija jätab endale õiguse sobilikuma majandusliku lahenduse saavutamiseks pidada pakkujatega täiendavaid läbirääkimisi. Hankija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused.
Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke juures "Tutvu hanke materjalidega".